กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health

| ระบบ / System | ระบบรับรองมาตรฐาน GACP สำหรับสมุนไพร · GACP Certification Platform |
| --- | --- |
| เลขที่บันทึก / Memo No. | ENG-2026-04-28-001 |
| วันที่ / Date | 28 เมษายน 2569 (28 April 2026) |
| เวลาบันทึก / Time | 14:36 UTC (~21:36 ICT) — เวลาที่ deploy v3.4.2 เสร็จสิ้น |
| เครื่อง / Host | 152.42.218.251 (ubantu-2p-webapp) · /opt/gacp-platform |
| เรื่อง / Subject | บันทึกการเปลี่ยนแปลงระบบ Production และเอกสารส่งมอบ — Production State Changes & Handover |

เรียน  ผู้รับมอบหน้าที่ดูแลระบบรอบถัดไป

เอกสารฉบับนี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนระบบ Production ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อให้ผู้รับมอบหน้าที่ทราบสถานะปัจจุบันและสามารถดำเนินงานต่อได้อย่างไม่ขาดตอน เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๗ ส่วนตามด้านล่าง

๑.  สรุปการเปลี่ยนแปลงสถานะ Production / Production state changes

| รายการ / Item | ก่อน / Before | หลัง / After |
| --- | --- | --- |
| SSH PasswordAuthentication | yes | no (key-only auth — verified 6 keys ใน /root/.ssh/authorized_keys ก่อนปิด) |
| PAYMENT_WEBHOOK_SECRET | (เดิม) | rotated 2026-04-28T14:38:30Z (สุ่มใหม่ ๖๔ ตัวอักษร — base64url) |
| QR_SIGNATURE_FALLBACK_SECRET | (เดิม) | rotated 2026-04-28T14:38:46Z |
| HEALTH_JWT_SECRET | (เดิม) | rotated 2026-04-28T14:39:02Z (ผู้ใช้ที่ login อยู่ ณ ขณะนั้นต้อง login ใหม่) |
| PROVIDER_JWT_SECRET | (เดิม) | rotated 2026-04-28T14:39:19Z |
| World-writable files in /opt/gacp-platform | 2,007 | 0 (chmod -R o-w applied — รวมถึง parent dir ของ keys/private.pem) |
| /opt/gacp-platform/apps/backend/keys/ | drwxrwxrwx | drwxr-xr-x (private.pem ยังคง 0600 root:root ตามเดิม) |
| Husky hooks (/opt/gacp-platform/.husky/_/) | 0o777 | 0o755 + ไฟล์ shell 0o755 / .gitignore 0o644 |
| Daily PostgreSQL backup cron | (ไม่มี) | /etc/cron.d/gacp-backup ทำงานทุกวัน เวลา 02:17 → /var/backups/gacp/scheduled/ |
| Logrotate config | (ไม่มี) | /etc/logrotate.d/gacp-platform — nginx daily/14, ops weekly/12 (su root root) |
| GHCR weekly cleanup workflow | (ไม่มี) | GitHub Actions ทำงานทุกวันอาทิตย์ 03:23 UTC — เก็บ 30 sha-* ล่าสุด + ทุก v* + *-latest |

หมายเหตุ: การ rotate secrets แต่ละครั้งมี backup ของ .env.production เก็บไว้ที่ /var/backups/gacp/env-rotations/ และมี audit entry ที่ /var/log/gacp-secret-rotations.log (รวม 4 ROTATED + 1 ROLLBACK ทดสอบ)

๒.  เวอร์ชันของระบบที่ deploy ในวันนี้ / Production deploys today

| Tag | เวลา (UTC) | สิ่งที่ ship / Highlights |
| --- | --- | --- |
| v3.4.0 | 13:36 | Audit follow-up wave: P0 8 ตัว, migration drift backfill, REJECTED_LAB workflow, billing canonical chain, server hygiene Phase B (cron + logrotate + GHCR cleanup), repo hygiene Phase A |
| v3.4.1 | 14:08 | Ministry phone correction: shared/ministry-contact.js เปลี่ยน 0-2965-9000 → 0-2591-7007 (ยืนยันจาก dtam.moph.go.th footer) |
| v3.4.2 | 14:36 | User-feedback hot-fix: backend ส่ง phase1Status / phase2Status canonical ใน payload, payment page แสดง info banner เมื่อ phase 1 paid + phase 2 ยังไม่ออก, rotate-secret.sh แก้ SMOKE_URL + pin IMAGE_TAG |

๓.  ไฟล์/ทรัพยากรใหม่บน droplet / New artifacts

| Path | Owner / Mode | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- |
| /etc/cron.d/gacp-backup | root:root 0644 | Daily pg_dump cron — 02:17 UTC |
| /etc/logrotate.d/gacp-platform | root:root 0644 | nginx daily/14 + ops weekly/12, มี su root root |
| /var/backups/gacp/v3.4.0-pre-deploy/ | root:root 0755 | DB snapshot ก่อนเริ่ม deploy v3.4.0 (895 KB gzip) |
| /var/backups/gacp/gacp-pre-deploy-*.sql.gz | root:root 0644 | Snapshots ก่อน deploy v3.4.1 และ v3.4.2 |
| /var/backups/gacp/env-rotations/ | root:root 0700 | .env.production-*.bak (4 ไฟล์ จาก secret rotation) |
| /var/log/gacp-deploys/ | root:root 0755 | 3 deploy logs (20260428-135046 / 140848 / 143644) |
| /var/log/gacp-secret-rotations.log | root:root 0600 | 5 rotation entries (1 ROLLBACK + 4 ROTATED) |
| /var/log/gacp-backup.log | root:root 0644 | จะถูกสร้างเมื่อ cron ทำงานครั้งแรก (02:17 UTC วันถัดไป) |

๔.  สถานะระบบที่ตรวจสอบเมื่อสิ้นสุด session / Verified end-of-session state

| GET https://gacpth.com/api/health | HTTP/2 200 (cloudflare) |
| --- | --- |
| Backend image | ghcr.io/jonmaxmore/gacp-backend:v3.4.2 |
| Frontend image | ghcr.io/jonmaxmore/gacp-frontend:v3.4.2 |
| Container health | 0 unhealthy / 11 running (uptime 18 days) |
| Database schema | Up to date — 37 migrations applied (Prisma) |
| Database size | 29 MB (gacp_db) · 7 active connections |
| TLS cert (gacpth.com) | valid until Jun 13 2026 (45 days, certbot.timer active) |
| Disk usage on / | 50% (57G of 116G) — comfortable |
| Memory usage | 1.8 GB / 7.8 GB used |

๕.  ประเด็นที่รอผู้บริหารตัดสินใจ / Decision points pending

ข้อต่อไปนี้รอการตัดสินใจจากผู้บริหารก่อนที่ Phase A5 / A6 จะเริ่มทำงาน รายละเอียดเชิงเทคนิคอยู่ใน docs/architecture/2026-04-28-phase-a5-a6-timeline-memo.md

(ก)  Tenant #2 onboarding ภายใน 4 สัปดาห์?

- ใช่ → ให้ทำ Phase A6-3 (ADR-014 D + E: organizationId NOT NULL + Postgres RLS) ก่อน Phase A5

- ไม่ → คงตามลำดับใน timeline memo: A5 + A6 ขนานกันใน 12 สัปดาห์

(ข)  แหล่งข้อความ Accessibility statement

- (a) แปลจาก gov.uk model statement (ใช้เวลาทบทวนทางกฎหมาย ~4 ชม.)

- (b) รอให้ DTAM ส่ง template ของกระทรวงเอง

- (c) ลง placeholder draft ก่อน แล้วเปลี่ยนภายหลัง — แนะนำเส้นทางนี้

(ค)  ช่วงเวลาเปิดใช้งาน Postgres RLS

- (a) วันอาทิตย์ ๐๒:๐๐-๐๔:๐๐ ICT (ตรงกับช่วง backup)

- (b) ทำพร้อมตอน onboard tenant #2

- (c) Soft-rollout 1 สัปดาห์ (observe-only mode) แล้วค่อยเปลี่ยนเป็น enforce — แนะนำเส้นทางนี้

๖.  ขั้นตอน Rollback (กรณีจำเป็น) / Rollback procedure

หากต้องย้อนกลับเวอร์ชันที่ deploy ในวันนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 3 ข้อต่อไปนี้บน droplet ในชื่อผู้ใช้ root:

- ssh root@152.42.218.251 และ cd /opt/gacp-platform

- git reset --hard <previous-commit-hash> เพื่อให้ docker-compose.production.yml และ .env.production ตรงกับเวอร์ชันเก่า (commit hash อยู่ในด้านบนของ /var/log/gacp-deploys/<ts>.log แต่ละไฟล์)

- IMAGE_TAG=v3.x.x ./scripts/deploy/deploy-production.sh — script จะ pull image จาก GHCR และ restart backend + frontend อัตโนมัติ พร้อม smoke-test

หาก migration ใหม่กระทบข้อมูล ให้คืนค่าจาก backup: zcat /var/backups/gacp/gacp-pre-deploy-<ts>.sql.gz | docker compose exec -T postgres psql -U gacp gacp_db

๗.  ที่อยู่ของ Audit trail / Where to find the audit trail

| git log บน main + deploy/production | ทุก commit + tag (v3.4.0 / v3.4.1 / v3.4.2) ติดตามได้ผ่าน github.com/jonmaxmore/GACP-Certification-Application |
| --- | --- |
| /var/log/gacp-deploys/ | 3 deploy logs ของวันนี้ (20260428-135046 / 140848 / 143644) — เก็บ command output ทั้งหมด |
| /var/log/gacp-secret-rotations.log | 5 entries — 1 ROLLBACK (PAYMENT_WEBHOOK_SECRET ตอน script bug) + 4 ROTATED |
| /var/backups/gacp/ | DB snapshots ก่อน deploy แต่ละครั้ง (v3.4.0-pre-deploy/ + 2 ไฟล์ pre-deploy ของ v3.4.1 / v3.4.2) |
| /var/backups/gacp/env-rotations/ | .env.production .bak ทั้ง 4 ไฟล์ (mode 0600) — ใช้คืนค่าได้กรณีฉุกเฉิน |
| docs/architecture/ ใน repo | 8 markdown documents + 1 HTML prototype ของ session นี้ (ERP review, master plan, A5 RFC, A6 RFC, timeline, server hygiene results, audit results) |

๘.  ลงนาม / Signature block

เอกสารฉบับนี้รับรองว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดข้างต้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และระบบ Production อยู่ในสถานะที่ตรวจสอบแล้ว พร้อมส่งมอบให้ผู้รับมอบหน้าที่ดูแลระบบรอบถัดไปดำเนินงานต่อ

| ผู้บันทึก / Prepared by ลงชื่อ ........................................................ (GACP Platform Engineering) วันที่ 28 / 04 / 2569 | ผู้รับมอบ / Received by ลงชื่อ ........................................................ (................................................................) วันที่ ........... / ........... / ........... |
| --- | --- |

— สิ้นสุดเอกสาร / End of document —