กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health

| ระบบ / System | ระบบรับรองมาตรฐาน GACP สำหรับสมุนไพร · GACP Certification Platform |
| --- | --- |
| เลขที่บันทึก / Memo No. | ENG-2026-04-29-002 (supersedes ENG-2026-04-28-001) |
| วันที่ / Date | 29 เมษายน 2569 (29 April 2026) |
| เวลาส่งมอบ / Time | post-v3.5.2 deploy (~02:25 UTC = 09:25 ICT) |
| เครื่อง / Host | 152.42.218.251 (ubantu-2p-webapp) · /opt/gacp-platform |
| เรื่อง / Subject | บันทึกการเปลี่ยนแปลงระบบ Production v2 — Phase A5 + audit follow-up + a11y hardening |

เรียน  ผู้รับมอบหน้าที่ดูแลระบบรอบถัดไป

เอกสารฉบับนี้เป็นบันทึกฉบับที่ ๒ ต่อจาก ENG-2026-04-28-001 บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ๓ รอบที่ deploy ขึ้น production ระหว่าง 28-29 เม.ย. ๒๕๖๙ ครอบคลุม v3.5.0 → v3.5.1 → v3.5.2 + 5 P0 finding จากการ audit หลังการ deploy + ESLint rule สำหรับการ ratchet สีในอนาคต

๑.  การ deploy ขึ้น production ในรอบนี้ / Deploys this period

| Tag | เวลา (UTC) | สิ่งที่ ship / Highlights |
| --- | --- | --- |
| v3.5.0 | 28 เม.ย. 15:30 | Phase A5 step 1+2+3+4+5+6: GovLayout primitive, Footer, /accessibility, marketing footer swap, Sarabun self-host (PR #24, #25) |
| v3.5.1 | 29 เม.ย. 02:09 | Post-A5 audit hot-fix: 5 a11y P0 (skip-link unified, focus-visible, target size 24px, missing skip-link targets) + Prompt self-host (drop Google Fonts CDN + tighten CSP) + rotate-secret hard-fail (PR #26) |
| v3.5.2 | 29 เม.ย. 02:25 | Phase A5 step 9: /health/planting/<id> consolidation — 5 stacked alerts → 1 collapsible panel, drop duplicate badge + Quick Tabs decorative bar (PR #27) |

หมายเหตุ: PR #28 (Phase A5 step 7 — gacp/no-raw-color ESLint rule) merged ใน main แต่ไม่ deploy ใหม่ เพราะเป็น dev-time-only change (lint rule); ไม่กระทบ runtime

๒.  รายละเอียด a11y P0 fixes ที่ shipped ใน v3.5.1

| Finding | WCAG SC | ปัญหาเดิม | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-A: Skip-link unified | WCAG 2.4.1 Bypass Blocks | root layout มี skip-link ภาษาอังกฤษ ชี้ #app-root-content (ไม่ใช่ <main>) + GovLayout มี skip-link ภาษาไทย ชี้ #main-content → ผู้ใช้ Tab ครั้งแรกได้ลิงก์ผิด landmark | รวมเป็น skip-link เดียวภาษาไทย ชี้ #main-content; ลบ <div id="app-root-content"> wrapper |
| P0-B: Skip-link target ครบ | WCAG 2.4.1 | /privacy /terms /(auth)/register/success ไม่มี <main id="main-content"> → skip-link ใหม่ชี้ไม่ถึง content | เพิ่ม id="main-content" บน <main> ของหน้าเหล่านี้ |
| P0-C: Footer focus-visible | WCAG 2.4.7 | ทุก <a> ใน Footer ไม่มี focus-visible: ring → keyboard user เห็นแค่ browser default ที่ Tailwind preflight ปิดไว้ | เพิ่ม focus-visible:rounded + bg-white + outline 2px บน 8 link ทุกตัว |
| P0-D: Target size | WCAG 2.5.8 (ใหม่ใน 2.2 AA) | Footer link list text-sm gap 8px → tap target < 24px | เพิ่ม block + min-h-[24px] + py-1 บน NAV_LINKS, inline-block + min-h-[24px] + py-0.5 บน inline tel/email |
| P0-E: aria-label + lang=en | WCAG 2.4.4 + 3.1.2 | Phone/email link มีแค่ตัวเลข/อีเมลเปล่า, อังกฤษ ministry name ไม่มี lang="en" | เพิ่ม aria-label เช่น 'โทรศัพท์ 0-2591-7007', wrap ministryEn ใน <p lang="en"> |

๓.  CDN cleanup & privacy hardening (v3.5.1)

ก่อน v3.5.1 หน้าเว็บยังโหลด Prompt + Google Sans จาก fonts.googleapis.com ทุกครั้งที่ render → IP + Referrer ของผู้ใช้รั่วไป Google ทุกหน้าเว็บ ขัดกับนโยบาย PDPA สำหรับเว็บไซต์ราชการ

| ก่อน v3.5.1 | หลัง v3.5.1 |
| --- | --- |
| Sarabun: self-host ✓ (v3.5.0) Prompt: CDN ✗ Google Sans: CDN ✗ preconnect: 2 tags ไป Google ✗ | Sarabun: self-host ✓ Prompt: self-host ✓ (@fontsource/prompt) Google Sans: ลบ (ไม่ได้ import จริง — แค่ fallback string) preconnect: ลบทั้งหมด |
| CSP: style-src + font-src อนุญาต Google Fonts; connect-src มี wildcard https: | CSP: drop Google Fonts allowances; connect-src pin เป็น 'self' + ${backendOrigin} + http://localhost:* (ไม่มี wildcard) |

การยืนยัน: curl ดู HTML ของ /accessibility ไม่มี fonts.googleapis.com / fonts.gstatic.com แล้ว ทุก Sarabun + Prompt woff2 file โหลดจาก /_next/static/media/ origin เดียวกับเว็บไซต์

๔.  Phase A5 step 9 — planting page UX cleanup (v3.5.2)

ตอบ feedback จากผู้ใช้ 28 เม.ย.: '/health/planting/<id> งง ซ้ำซ้อน ดูวุ่นวาย' ปัญหาที่ฉันพบใน RFC §9:

- Cycle name โผล่ ๓ จุด (h2 title, subtitle, Quick Tabs bar)

- Status badge โผล่ ๒ จุด (header + process-status panel)

- Alert ๕ ตัวซ้อนกัน (ไม่มีใบรับรอง / legacy harvest / over-plan / unassigned units / integrity)

- Tab bar โผล่ ๒ ชุด (decorative Quick Tabs + real Tabs.List)

- ไม่มี persistent footer / ไม่มี <html lang>

หลัง v3.5.2:

- 5 alerts → 1 collapsible <PlantingStatusOverview> panel จัด severity (error/warn/info/success) มี count chip บนสุด

- Process-status panel ลบ duplicate badge

- Quick Tabs decorative bar ลบทั้งบล็อก — Tabs.List ใน client-view.tsx เป็น navigation ตัวเดียว

- ผลลัพธ์: vertical scroll ก่อนถึง tab content น้อยลง ~60% Tabs.List กลายเป็น first interactive element หลัง hero

๕.  Phase A5 step 7 — gacp/no-raw-color rule (PR #28, dev-time)

เพิ่ม custom ESLint rule ภายใต้ apps/web-app/eslint-rules/ ที่ flag ๓ pattern:

- Tailwind arbitrary class + hex: className="bg-[#0b1f3a]" → ❌

- Inline style + hex: style={{ color: '#FF0000' }} → ❌

- Raw hex ใน JSX text content: <span>#FF0000</span> → ❌

Severity = warn ตอนนี้ Baseline: 25 violations (apps/web-app/eslint-rules/NO-RAW-COLOR-BASELINE.md) ส่วนใหญ่อยู่ใน legacy auth pages + document print components ส่วน Phase A5 layout primitives สะอาด step 8 จะ ratchet เป็น error เมื่อ violation count = 0

๖.  สถานะระบบที่ตรวจสอบเมื่อสิ้นสุด period นี้

| GET https://gacpth.com/api/health | HTTP/2 200 |
| --- | --- |
| GET https://gacpth.com/accessibility | 200 |
| GET https://gacpth.com/privacy | 200 |
| GET https://gacpth.com/terms | 200 |
| Backend image | ghcr.io/jonmaxmore/gacp-backend:v3.5.2 |
| Frontend image | ghcr.io/jonmaxmore/gacp-frontend:v3.5.2 |
| Container health | 0 unhealthy / 11 running, uptime ~18 days |
| Database schema | Up to date — 37 migrations applied |
| Sarabun woff2 origin | /_next/static/media/sarabun-*.woff2 (self-hosted ✓) |
| Prompt woff2 origin | /_next/static/media/prompt-*.woff2 (self-hosted ✓) |
| fonts.googleapis.com refs in HTML | 0 (verified via curl) |

๗.  ประเด็นที่ยังรอผู้บริหารตัดสินใจ (carried forward)

ข้อเหล่านี้ค้างมาจาก timeline memo ฉบับ 28 เม.ย. ๒๕๖๙ และยังคงค้าง — ไม่มีข้อใหม่จาก period นี้ คำแนะนำของฉันใส่ในวงเล็บ

(ก)  Tenant #2 onboarding ภายใน 4 สัปดาห์? (NO — แนะนำ A5/A6 ขนาน 12 สัปดาห์)

(ข)  Accessibility statement source: (a) แปล gov.uk / (b) รอ DTAM / (c) placeholder draft (recommended)

(ค)  RLS rollout window: (a) Sun 02:00-04:00 ICT / (b) ตอน tenant #2 / (c) soft-rollout 1 week (recommended)

(ง)  Engineer สำหรับ A6 ขนาน A5? — ระบุชื่อ หรือ confirm serial sequencing

(จ)  Billing dual-invoice → single-invoice consolidation timing? — รอ window load ต่ำ

(ฉ)  DNS sslip.io → gacpth.com cutover window? (gacpth.com ใช้แล้ว แต่อาจมี subdomain เก่า)

(ช)  Alertmanager + exporters: deploy หรือลบ aspirational config?

๘.  งานที่ยัง pending หลัง period นี้

| Tag | Item |
| --- | --- |
| P2-Z2 | Phase A5 step 8 — flip gacp/no-raw-color เป็น error (รอ count = 0) |
| P2-Z4 | Phase A6 entire — module dirs / service registry / WorkflowMachine / @audit annotation (~2550 LOC, 10 wks) |
| P2-Z5,6 | ADR-014 Phase D + E — organizationId NOT NULL + Postgres RLS (รอ Decision ก,ค) |
| P2-Z7 | PR-WF-1 — funnel 92 prisma.application.update sites ผ่าน application-status-writer + ESLint gate |
| P2-Z8 | Billing Phase B — collapse dual-invoice (STATE+PLATFORM) → 1 invoice + 3 line items (รอ Decision จ) |
| P2-Z9 | OpenAPI spec drift — yaml ระบุ 14 legacy states, runtime 18 states |
| P3+ | Frontend test coverage push (9 → ?), visual regression baselines, Phase C billing (refund/cancel/renewal) |

๙.  Audit trail / Where to find evidence

| git log บน main + deploy/production | ทุก commit + tag (v3.5.0/1/2) ติดตามได้ผ่าน github.com/jonmaxmore/GACP-Certification-Application |
| --- | --- |
| /var/log/gacp-deploys/ | 20260428-* + 20260429-* deploy logs ของรอบนี้ |
| /var/backups/gacp/ | DB snapshots ก่อน deploy แต่ละครั้ง + env-rotations/ |
| docs/architecture/2026-04-28-* + 2026-04-29-* | RFCs, audits, prototypes, office artifacts (pptx/docx/xlsx/pdf) |
| apps/web-app/eslint-rules/ | no-raw-color rule + tests + BASELINE.md |
| PR #24 + #25 + #26 + #27 + #28 | Phase A5 steps 1-9 + a11y P0 + ESLint rule |

๑๐.  ลงนาม

เอกสารฉบับนี้รับรองว่า v3.5.0 / v3.5.1 / v3.5.2 ทั้งหมด deploy เข้าสู่ production สำเร็จและตรวจสอบสถานะแล้ว ระบบยังคงสุขภาพสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบให้ผู้รับมอบหน้าที่ดูแลระบบรอบถัดไปดำเนินงานต่อ

| ผู้บันทึก / Prepared by ลงชื่อ ........................................................ (GACP Platform Engineering) วันที่ 29 / 04 / 2569 | ผู้รับมอบ / Received by ลงชื่อ ........................................................ (................................................................) วันที่ ........... / ........... / ........... |
| --- | --- |

— สิ้นสุดเอกสาร v2 / End of document v2 —